**Planification du projet :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Tache | Temps Estimé | Temps Nécessaire |
| **1ère itération** | | | |
| 02/03 | Création des diagrammes d’activités pour la caisse | 1h | 1h20 |
| 02/03 et 05/03 | Création diagramme activité pour les articles | 1h | 1h20 |
| 05/03 | Edition du diagramme de séquence | 1h | 1h40m |
| 06/03 | Edition du Diagramme d’utilisation | 1h | 1h |
| 06/03 | Edition Diagramme UML | 1h30 | 1h30 |
| 09/03 | Design Interface | 1h | 40min |
| **2ème itération** | | | |
| 19/03 | Réunion "cadrage" | 25min | 2h (soucis techniques) |
| 19/03 | Correction UML | 10min | 35min |
| 19/03 | Création planning | 1h | 1h |
| 19/03 | Ordonnancement des cas d’utilisation | 30min |  |
| 19/03 | Etude des contraintes | 1h |  |
| 19/03 | Etude des risques | 1h |  |
| 19 et 20/03 | Modélisation de l’architecture | 1h |  |
| 20/03 | Définition des « vues » du systèmes (interfaces etc) MVC | 1h |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |